|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Проведение плановых работ в СНТ** | | | |
| Дата начала проведения работ | Дата окончания проведения работ | Вид работ | СНТ |
| 18.10.2024 | 28.10.2024 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | СНТ «Ярославец» |
| 18.10.2024 | 23.10.2024 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | СНТ «Дружба» |
| 22.10.2024 | 27.10.2024 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | СНТ «Текстильщик-1» |
| 14.10.2024 | 31.10.2024 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | СНТ «Луч» |
| 14.10.2024 | 18.10.2024 | Монтаж АСКУЭ | СНТ «Оздоровитель-2» |
| 14.10.2024 | 18.10.2024 | Монтаж АСКУЭ | СНТ «Мичуринец» Рыб. |
| 21.10.2024 | 31.10.2024 | Монтаж АСКУЭ | СНТ «Дизелист-2» |